## Slide 1
ПРОЕКТ • КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ
Границы: производство → магазин
Ручной контроль конденсата создаёт два источника потерь: простои линии и возвраты продукции
50 лотков/мин
производительность упаковки
1,2 сек
на проверку одного лотка
2 оператора
визуально проверяют крышки
24 000 лотков
за 8-часовую смену
ИЗГОТОВЛЕНИЕ
без изменения рецептур
УПАКОВКА
ручной контроль
ДОСТАВКА
до магазина
МАГАЗИН
01 КОНДЕНСАТ ОБНАРУЖЕН ВРУЧНУЮ
Линия останавливается
Остановка 10 мин
−500 лотков
Остановка 30 мин
−1 500 лотков задержки выпуска
02 КОНДЕНСАТ ПРОПУЩЕН
Потери переносятся дальше:
↓ остаточный срок годности
↓ продажи в магазине падают
↑ возвраты, обратная логистика и списания
Цель проекта: найти этап возникновения условий для конденсата и снизить число пропущенных лотков, возвратов и незапланированных остановок.
Источник: исходное описание процесса; расчёт выпуска при 50 лотках/мин.
01

## Slide 2
РЕШЕНИЕ • ТРИ ЗОНЫ КОНТРОЛЯ
Рецептуры не изменяются
Проект устраняет причины конденсата в трёх цехах и автоматизирует контроль без остановки линии
ЭТАП
ГИПОТЕЗА
УПРАВЛЕНЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ
Изготовление
Начальник цеха
Продукция поступает на упаковку недостаточно охлаждённой; перепад температур способствует конденсату.
Измерить температуру и время охлаждения
Тепловые камеры или датчики; скорректировать режим без изменения рецептуры.
Упаковка
Начальник цеха
При скорости 50 лотков/мин операторы не успевают стабильно выявлять конденсат.
Автоматизировать контроль камерой и CV-моделью
Выявлять конденсат без полной остановки линии; сократить пропуски и простои.
Доставка
Начальник цеха
Время перевозки, ожидание разгрузки и перепады температур усугубляют проблему.
Контролировать температуру и время доставки
Сократить ожидание при погрузке и разгрузке; связать условия перевозки с возвратами.
Ожидаемый результат: управлять причиной конденсата, а не только последствиями — меньше пропущенных лотков, возвратов и остановок.
Куратор: директор по производству. Данные и процесс: начальники трёх цехов.
02

## Slide 3
РЕШЕНИЕ О ЗАПУСКЕ • ЭКОНОМИКА И ПИЛОТ
Масштабируем решение только после подтверждения экономического эффекта и стабильной работы на пилоте
01 + 03 ПОТЕРИ И СТОИМОСТЬ
Эффект = ↓ возвраты + ↓ простои
− затраты на решение
Возвраты
возвращённые лотки × себестоимость + обратная логистика + утилизация
Остановки
минуты остановки × стоимость минуты простоя
Для расчёта в рублях нужны четыре показателя
01 Себестоимость одного лотка
02 Среднее число возвратов за месяц
03 Продолжительность остановок за смену
04 Стоимость одной минуты простоя
Затраты: камеры и оборудование, CV и интеграция, внедрение, обучение и поддержка.
02 КАК ПРОВЕРЯЕМ РЕЗУЛЬТАТ
База → пилот → сравнение
Сопоставляем сопоставимые смены и продукцию; пороги успеха фиксируем до пилота.
• пропущенные лотки и качество CV
• возвраты и списания
• минуты незапланированных остановок
• выпуск и производительность линии
04 КОГДА МАСШТАБИРУЕМ
✓ подтверждён эффект и окупаемость
✓ качество контроля стабильно
✓ нет потери производительности
✓ назначены владельцы процесса и данных
Решение: масштабировать / доработать / остановить
Финансовые значения и целевые пороги заполняются по данным компании до запуска пилота.
03